## Slide 1
Отчет о деятельности
ТОО «Окжетпес-Т»
за 2022 год

## Slide 2: Общие сведения
Начало деятельности: 1 апреля 2016г.
Численность персонала: 662 человек.
Тарифы на регулируемые виды деятельности:
  1. Передача и распределение тепловой энергии – 1 467,67 тенге/Гкал.
  2. Снабжение тепловой энергией – 953,98 тенге/Гкал.
  3. Передача и распределение электрической энергии – 2,39 тенге/кВт*ч.
  4. Подача воды по распределительным сетям – 188,97 тенге/м3.
  5. Отведение сточных вод – 15,68 тенге/м3
Информация по абонентам |  |  |  | 
Всего абонентов по всем видам услуг | 65 458 |  |  | 
Физические лица | 62 831 |  |  | 
Юридические лица | 2 627 |  |  | 
1. Потребители тепла | 62 631 |  | 3. Потребители ХВС | 53 693
1.1. Физические лица | 60 609 |  | 3.1. Физические лица | 51 666
1.2. Юридические лица | 2 022 |  | 3.2. Юридические лица | 2 027
2. Потребители ГВС | 62 256 |  | 4. Потребители КНС | 53 782
2.1. Физические лица | 60 294 |  | 4.1. Физические лица | 51 805
2.2. Юридические лица | 1 962 |  | 4.2. Юридические лица | 2 027

## Slide 3
Наименование | Ед. изм. | Количество | Износ, % | Нормативно-технические потери | Поставщики энергоресурсов
Теплоснабжение |  |  |  |  | 
Тепловые сети | км | 426 | 63,5 | 20,0% | АО «Арселор Миттал Темиртау» (96%)
Насосные станции | шт | 12 |  |  | ТОО «BasselGroupLLS» (4%)
Холодное водоснабжение |  |  |  |  | 
Водопроводные сети | км | 252 | 68 | 12,93% | ТОО "Караганды су" (58%)
Насосные станции | шт | 14 |  |  | ТОО "Аква-Трейдинг" (42%)
Отведение сточных вод |  |  |  |  | 
Канализационные сети | км | 245 | 68 |  | 
Насосные станции | шт | 3 |  |  | 
Передача электрической энергии |  |  |  |  | 
Электрические сети | км | 1 195 | 62 | 11,0% | ТОО "Компания Эрго"
Трансформаторных пунктов | шт | 252 |  |  | 
Итого сетей: | км | 1 872 |  |  | 
Технические характеристики

## Slide 4
Покупка:
Снижение на 157,2 тыс. Гкал (12,0%)
Реализация:
Снижение на 132 тыс. Гкал (13%)
Нормативные потери:
Снижение на 32 тыс. Гкал (12%) обоснованно утвержденному уполномоченным органом нормативных потерь с ежегодным снижением (2021-20,05% 2022-20,0%)
Сверхнормативные потери:
Снижение на 7 тыс. Гкал (49%)
Баланс тепловой энергии
Chart: 
| 2021 | 2022
нераспределенные потери | 14.0487 | 20.9569
собственные нужды | 3.1342 | 3.1342
нормативные потери | 300.4233 | 268.2312
реализация | 1180.7645 | 1048.8337
покупка | 1498.3707 | 1341.156

## Slide 5
Структура затрат по услуге «Теплоснабжение»
Chart: 
| Производственные затраты | Покупка тепловой энергии | Покупка электрической энергии | Заработная плата | Амортизация | Ремонты | Административные расходы
 | 137877.849 | 1478194.5839 | 233208.622 | 646044.84 | 210437.9005 | 169024.9646 | 71657.54
 | 0.046795 | 0.50169 | 0.079149 | 0.21926 | 0.071421 | 0.057366 | 0.02432

## Slide 6
Ремонт теплотрассы по ул. Абая по пр. Металлургов до ул. Абая 72
Ремонт теплотрассы ул. Б.Момышулы 28-32
Ремонтная кампания ТОО «Окжетпес-Т»

## Slide 7: Отчет об из исполнении тарифной сметы Услуги по передаче и распределению тепловой энергии
№ п/п | Наименование показателей* | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, % | Причины отклонения
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тысяч тенге | 1 417 058,36 | 1 643 078,69 | 16 | 
1 | Материальные затраты, всего, в том числе | - // - | 237 018,95 | 345 288,01 | 46 | 
1.3 | Горюче-смазочные материалы | - // - | 20 931,98 | 38 389,49 | 83 | Исполненнно 100%
1.5 | Энергия | - // - | 142 568,83 | 232 675,47 | 63 | Исполненнно 100%
2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе | - // - | 556 505,91 | 556 505,91 | - | 
3 | Амортизация | - // - | 109 209,05 | 209 488,48 | 92 | Исполненнно 100%
4 | Ремонт, всего, в том числе |  | 162 376,49 | 169 024,96 | 4 | 
5 | Прочие затраты (расшифровать) | - // - | 351 947,96 | 362 771,33 | 3 | 
5.6 | Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям | - // - | 338 091,33 | 338 091,33 | - | Исполненнно 100%
II | Расходы периода всего, в том числе | - // - | 86 873,50 | 121 305,41 | 40 | 
6 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | - // - | 86 873,50 | 121 305,41 | 40 | 
6.5 | Прочие расходы | - // - | 18 304,07 | 46 671,63 | 155 | 
7 | Расходы на выплату вознаграждений |  |  |  |  | 
III | Всего затрат на предоставление услуг | - // - | 1 503 931,86 | 1 764 384,10 | 17 | 
IV | Доход (РБА*СП) | - // - | 34 443,76 | 54 188,47 | 57 | Исполненнно 100%
VI | Всего доходов | - // - | 1 538 375,62 | 1 818 572,58 | 18 | 
VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс.Гкал | 1 029,23 | 1 048,83 | 2 | Исполненнно 100%
VIII | Нормативные технические потери | % | 20,00 | 20,00 | - | 
 |  | тыс.Гкал | 277,79 | 305,21 | 10 | Исполненнно 100%
 | необоснованный доход |  |  |  |  | 
IX | Тариф | тенге/ Гкал | 1 494,69 | 1 733,90 | 16 | 

## Slide 8: Отчет об из исполнении инвестиционной программы Услуги по передаче и распределению тепловой энергии

## Slide 9
Замена участка теплотрассы по пр. Республики 49-53/4
Замена участка теплотрассы Металлургов 13
Закуп шкафа управления и насоса ТР-400 на ТНС-03
Замена участка теплотрассы по ул. Луначарского
Закуп электродвигателя на ТНС-2
Исполнение инвестиционной программы

## Slide 10: Отчет об из исполнении тарифной сметы Услуги по снабжению тепловой энергией

## Slide 11: Отчет об из исполнении инвестиционной программы Услуги снабжения тепловой энергией

## Slide 12: Баланс холодного водоснабжения
Покупка холодной воды:
Увеличение на 692 тыс. тонн (7%)
Реализация:
Увеличение на 149 тыс. тонн (2%)
Нормативные потери:
Увеличение на 67 тыс. тонн (7%)
Сверхнормативные потери:
Увеличение на 498 тыс. тонн (28%)
Chart: 
| 2021 | 2022
нераспределенные потери | 1284.5452 | 1782.1861
собственные нужды | 83.6397 | 46.8633
нормативные потери | 1123.6847 | 1190.2189
реализация | 6236.8855 | 6385.7555
покупка | 8784.8783 | 9476.9515

## Slide 13
Структура затрат по услуге «Подача воды по распределительным сетям»
Chart: 
| Производственные затраты | Покупка холодной воды | Покупка электрической энергии | Заработная плата | Амортизация | Ремонты | Административные расходы
 | 22057.6191 | 752910.7964 | 29488.2649 | 360347.43 | 134932.4359 | 116043.1179 | 30397.1467
 | 0.015252 | 0.52062 | 0.02039 | 0.24917 | 0.093303 | 0.080241 | 0.021019

## Slide 14: Отчет об из исполнении тарифной сметы Услуги по подаче воды по распределительным сетям
№ п/п | Наименование показателей* | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, % | Причины отклонения
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тысяч тенге | 1 213 342,52 | 1 391 195,68 | 14,66 | 
1 | Материальные затраты, всего, в том числе | - // - | 26 908,33 | 42 914,42 | 59,48 | 
2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе | - // - | 335 763,45 | 335 763,45 | - | 
3 | Амортизация | - // - | 24 226,44 | 134 932,44 | 456,96 | Исполненнно 100%
4 | Ремонт, всего, в том числе |  | 114 056,93 | 116 043,12 | 1,74 | 
5 | Прочие затраты (расшифровать) | - // - | 712 387,37 | 761 542,26 | 6,90 | 
II | Расходы периода всего, в том числе | - // - | 42 695,71 | 54 981,13 | 28,77 | 
6 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | - // - | 42 695,71 | 54 981,13 | 28,77 | 
6.5 | Прочие расходы | - // - | 11 451,40 | 20 864,55 | 82,20 | 
7 | Расходы на выплату вознаграждений |  |  |  |  | 
III | Всего затрат на предоставление услуг | - // - | 1 256 038,23 | 1 446 176,81 | 15,14 | 
IV | Доход (РБА*СП) | - // - | 10 717,63 | 10 392,17 | - 3 | Исполненнно 100%
VI | Всего доходов | - // - | 1 266 755,86 | 1 456 568,98 | 14,98 | 
VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс.м3 | 6 674,27 | 6 385,76 | - 4 | 
VIII | Нормативные технические потери | % | 12,93 | 12,93 | - | 
 |  | тыс.м3 | 1 026,14 | 9 735,14 | 849 | Исполненнно 100%
 | необоснованный доход |  | 5 533,09 | 5 364,03 | - 3 | Отклонение в пределах 5%
IX | Тариф | тенге/м3 | 188,97 | 228,10 | 20,71 | 

## Slide 15: Отчет об из исполнении инвестиционной программы Услуги по подаче воды по распределительным сетям

## Slide 16
Замена участка хоз-питьевого водопровода 3А микрорайона
Закуп частотного преобразователя со шкафом управления на агрегат №5 насосной Металлург
Исполнение инвестиционной программы

## Slide 17: Отчет об из исполнении тарифной сметы Услуги по отведению сточных вод
№ п/п | Наименование показателей* | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, % | Причины отклонения
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тысяч тенге | 692 256,16 | 760 693,45 | 9,89 | Исполненнно 100%
1 | Материальные затраты, всего, в том числе | - // - | 223 167,66 | 261 460,90 | 17,16 | Исполненнно 100%
2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе | - // - | 276 546,91 | 270 202,16 | - 2,29 | Отклонение в пределах 5%
3 | Амортизация | - // - | 98 178,38 | 129 946,47 | 32,36 | Исполненнно 100%
4 | Ремонт, всего, в том числе |  | 85 382,54 | 85 389,27 | 0,01 | Исполненнно 100%
5 | Прочие затраты (расшифровать) | - // - | 8 980,67 | 13 694,65 | 52,49 | Исполненнно 100%
II | Расходы периода всего, в том числе | - // - | 77 747,26 | 86 271,51 | 10,96 | Исполненнно 100%
6 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | - // - | 77 747,26 | 86 271,51 | 10,96 | Исполненнно 100%
6.5 | Прочие расходы |  | 12 400,07 | 21 035,51 | 69,64 | Исполненнно 100%
7 | Расходы на выплату вознаграждений |  |  |  |  | Исполненнно 100%
III | Всего затрат на предоставление услуг | - // - | 770 003,42 | 846 964,96 | 9,99 | Исполненнно 100%
IV | Доход (РБА*СП) | - // - | 25 343,02 | 25 355,14 | 0 | Исполненнно 100%
VI | Всего доходов | - // - | 795 346,44 | 872 320,10 | 9,68 | 
VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс.м3 | 21 817,20 | 23 372,55 | 7 | Исполненнно 100%
 | необоснованный доход |  | 471 044,68 | 485 565,19 | 3 | Исполненнно 100%
IX | Тариф | тенге/ м3 | 14,86 | 37,32 | 151,08 | 

## Slide 18: Отчет об из исполнении инвестиционной программы Услуги по отведению сточных вод
№ п/п | Наименование мероприятия | Кол-во | План | Факт | Отклонение |  | Пояснение
 |  |  |  |  | тенге | % | 
4 | Отведение сточных вод |  |  |  |  |  | 
1. | Замена сетей |  |  |  |  |  | 
 | Замена участка напорного коллектора от ФНС 35 квартала в сторону ТЛМЗ (1 участок) | 400 | 63 271,65 | 63 271,65 | - 0,00 | - 0,0 | Исполнение 100%
 | Замена участка напорного коллектора от ФНС 35 квартала в сторону ТЛМЗ (1 участок) | 240 | 60 249,54 | 60 308,81 | 59,27 | 0,1 | Исполнение 100%. Связано с ростом стоимости материалов на ГЗ
 |  |  | 123 521,19 | 123 580,46 | - 59,27 | 0,0 | 

## Slide 19
Замена участка напорного коллектора от ФНС-35 до ТЛМЗ
Исполнение инвестиционной программы

## Slide 20: Баланс электрической энергии
Отпуск в сеть:
Рост на 26 158 тыс. кВт*ч (8%)
Реализация:
Рост на 21 664 тыс. кВт*ч (8%)
Собственные нужды:
Рост на 1 230 тыс. кВт*ч (5%)
Нормативные потери:
Рост на 5 077 тыс. кВт*ч (14%)
Сверхнормативные потери:
Снижение на 1 814 тыс. кВт*ч (16%)
Chart: 
| 2021 | 2022
нераспределенные потери | 12947.589 | 11134.3171
собственные нужды | 24162.905 | 25393.2791
нормативные потери | 31227.444 | 36304.1504
реализация | 234895.0323 | 256558.8104
Подача в сеть | 303232.9703 | 329390.557

## Slide 21: Структура затрат по услуге «Передача и распределение электрической энергии»
Chart: 
| Производственные затраты | Покупка электрической энергии | Заработная плата | Амортизация | Ремонты | Административные расходы
 | 14180.381 | 550990.2118 | 275921.6078 | 122993.1419 | 16253.1016 | 17040.0722
 | 0.014218 | 0.55244 | 0.27665 | 0.12332 | 0.016296 | 0.017085

## Slide 22: Отчет об из исполнении тарифной сметы Услуги по передаче и распределению электрической энергии
№ п/п | Наименование показателей* | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, % | Причины отклонения
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тысяч тенге | 551 188,71 | 952 190,49 | 72,75 | 
1 | Материальные затраты, всего, в том числе | - // - | 3 725,53 | 8 934,42 | 139,82 | 
2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе | - // - | 227 594,08 | 247 773,66 | 8,87 | 
3 | Амортизация | - // - |  | 122 993,14 |  | 
4 | Ремонт, всего, в том числе |  | 15 893,02 | 16 253,10 | 2,27 | 
5 | Прочие затраты (расшифровать) | - // - | 303 976,08 | 556 236,17 | 82,99 | 
II | Расходы периода всего, в том числе | - // - | 29 744,99 | 45 188,02 | 51,92 | 
6 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | - // - | 29 744,99 | 45 188,02 | 51,92 | 
6.5 | Прочие расходы | - // - | 1 597,04 | 17 040,07 | 966,98 | 
7 | Расходы на выплату вознаграждений |  |  |  |  | 
III | Всего затрат на предоставление услуг | - // - | 580 933,70 | 997 378,52 | 71,69 | 
VI | Всего доходов | - // - | 580 933,70 | 997 378,52 | 71,69 | 
VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс кВт*ч | 243 264,33 | 256 571,93 | 5,47 | 
VIII | Нормативные технические потери | % | 11,00 | 11,00 | - | 
 |  | тыс.кВт*ч | 26 263,06 | 34 883,48 | 32,82 | Исполнено 100%
 | необоснованный доход |  |  |  |  | 
IX | Тариф | тенге/ кВт*ч | 2,39 | 3,89 | 62,78 | Исполнено 100%

## Slide 23: ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТЫС. ТЕНГЕ
Убыток: 2 349,014
4 849,982
7 198,996
Chart: 
| холодная вода | горячая вода | канализация | транзит электроэнергии | тепловая энергия
Доходы | 1095787.2942 | 222691.6428 | 385377.9292 | 613206.9099 | 2481241.8786
Chart: Затраты
| Производственные затраты | Заработная плата | Ремонты | Покупка энергоресурсов | Административные расходы | Не предусмотренные в тарифной мсете
 | 912512.2808 | 1588840.7881 | 386710.4519 | 3179861.5463 | 155639.9205 | 975431.0124

## Slide 24
Функционирует WhatsApp и Telegram Бот, сайт:
Передача показаний с приборов учета
Просмотр детализации квитанции
Оформление заявки на опломбировку прибора учета
Реализована возможность оставить обращение генеральному директору предприятия
Реализована возможность оставить обращение об отсутствии ХВС, ГВС и Электроэнергии
Ежемесячное уведомление о выставлении счетов за коммунальные услуги физическим лицам и индивидуальным предпринимателям и возможность внесения оплаты через мобильные приложения банков второго уровня.
Возможность формирования квитанции на оплату коммунальных услуг в режиме онлайн
Функционирует Cаll Centеr
Прием показаний с приборов учета в для дальнейшей передачи в бот
Ведется разъяснительная работа по начислению и задолженности
РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
www.okjetpest.kz
«Досудебный кабинет»
Осуществляется постоянный прием потребителей по вопросам задолженности, проводится разбирательство возникновения задолженности.
Заключается гарантийное обязательство на погашение задолженности частями в соответствии с утвержденным регламентом предприятия.

## Slide 25
О ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ), В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ТАРИФОВ
Реализация АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии).
Реализация ИИСКУВ (информационно-измерительная система коммерческого учета воды).
Реализация данного проекта позволит сократить сверхнормативные потери воды и электроэнергии, тем самым осуществить экономию средств предприятия.

## Slide 26
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!