Добрый день,

уважаемые участники публичных слушаний!

Сегодня мы все собрались с целью проведения ежегодного отчета об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности ТОО «Окжетпес-Т» перед потребителями и иными заинтересованными лицами за первое полугодие 2024 года.

- Общая информация о субъекте естественной монополии

ТОО «Окжетпес-Т» зарегистрировано в Управлении Юстиции города Темиртау Департамента юстиции  Карагандинской области за № 10100130849565 24 декабря 2015 года. Производственная деятельность начата с 1 апреля 2016 года на основании Постановления Акима города Темиртау Карагандинской области № 13/2 от 01.04.2016г.

Учредитель: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау» со 100% долей участия.

Закуп материалов, работ, услуг производится в соответствие с требованиями закона о государственных закупках.

Согласно Приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области (далее - ДКРЕМ и ЗК)   № 73-ОД от 27.04.2016г. «О внесении изменений в приказ Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Карагандинской области от 5 сентября 2006 года № 24-ОД «Об утверждении местного раздела Государственного регистра субъектов естественных монополий Карагандинской области» ТОО «Окжетпес-Т» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по видам деятельности:

- подача воды по распределительным сетям,

- отвод сточных вод,

- передача и распределение тепловой энергии,

- снабжение тепловой энергии,

- передача и (или) распределение электрической энергии.

ТОО «Окжетпес-Т» является основным поставщиком коммунальных  услуг, необходимых потребителям центральной, восточной и старогородской  частей г. Темиртау (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение), а также передачей и распределением электрической энергии для энергоснабжающих организаций, в том числе для нужд населения.

В структуре потребления услуг 67% приходится на физические лица, 33% потребляют юридические лица.  Большая часть оборудования и инженерных сооружений находится в эксплуатации более 50 лет, внутриквартальные магистрали – более 40 лет.

- Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по форме 1 согласно приложению 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий утвержденных приказом Министра национальной  экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 (далее - Правила)

Приказами Департамента комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики по Карагандинской области для ТОО «Окжетпес-Т» №6/1-ОД, №6/2-ОД от 18.09.2019г., №42-ОД, №43-ОД от 01.06.2023 года утверждены инвестиционные программы на период 2020-2024 г.г.

Утвержденные мероприятия услуги «передача и распределение тепловой энергии»:

- Замена  участка теплотрассы от ТК-49 3-го микрорайона до дома № 16 3-А микрорайона с перезапиткой по врезке.

Утвержденный объем в натуральных показателях составляет 3 216 метров на общую сумму 121, 6 млн. тенге.

Договор на выполнение мероприятия заключен, закуп материалов произведен на сумму 56,0 млн. тенге. Выполняются демонтажные работы

Финансирования инвестиционной программы осуществляется за счет собственных средств утвержденных в тарифе (амортизация и прибыль).

Ожидается улучшение производственных показателей  на 43%.

Снижение физического износа основных фондов на 0,94%.

Снижение потерь на 0,06%.

Снижение аварийности на 0,097%

- Замена участка тепловых сетей 2-го микрорайона (перемычка между пр. Металлургов и пр. Б. Момышулы )

Утвержденный объем в натуральных показателях составляет 880 метров на общую сумму 66,2  млн. тенге.

Договор на выполнение мероприятия заключен, закуп материалов произведен на сумму 51,3  млн. тенге. Выполняются демонтажные работы

Финансирования инвестиционной программы осуществляется за счет собственных средств утвержденных в тарифе (амортизация и прибыль).

Ожидается улучшение производственных показателей  на 39,52%.

Снижение физического износа основных фондов на 0,2%.

Снижение потерь на 0,001%.

Снижение аварийности на 0,3%

Мероприятия по закупу, установке и замены:

- Автотехники автомобиля на базе КАМАЗ с манипуляторной установкой грузоподъемностью 6 тонн.

- Приборов учета  тепловой энергии на вводе в многоэтажные жилые дома и врезке на группу частных домов г. Темиртау

- Электродвигателя на ТНС №2

- Стальной запорной арматуры на тепловых сетях в количестве 36 штук.

Будут выполнены во втором полугодии 2024 года.

Утвержденные мероприятия услуги «снабжение тепловой энергии»:

- Операционная система Windows 10 Professional

Утвержденный объем в натуральных показателях составляет 10 штук на общую сумму 0,89 млн. тенге.

- Программное обеспечение Microsoft Office 365

Утвержденный объем в натуральных показателях составляет 20 штук на общую сумму 0,3 млн. тенге.

Данные мероприятия не выполнены, в связи с тем, что «Окжетпес-Т» планирует обратиться ДКРЕМ с заявкой для внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу.

Утвержденные мероприятия услуги «подача воды по распределительным сетям»:

- Замена участка  ХПВ  на 7-ом микрорайоне от дома №9 до пр. Б. Момышулы

Данные мероприятия не выполнены, в связи с тем, что «Окжетпес-Т» планирует обратиться ДКРЕМ с заявкой для внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу.

- Замена участка ХПВ на 5-ом микрорайоне от пр.Момышулы до пр.Мира методом горизонтально направленного бурения.

Утвержденный объем в натуральных показателях составляет 80 метров на общую сумму 30,4 млн. тенге.

Договор на выполнение мероприятия заключен, закуп материалов произведен на сумму 3,2  млн. тенге. Выполняются демонтажные работы

Финансирования инвестиционной программы осуществляется за счет собственных средств утвержденных в тарифе (амортизация и прибыль).

Ожидается улучшение производственных показателей  на 67,1%.

Снижение физического износа основных фондов на 28%.

Снижение потерь на 0,0012%.

Снижение аварийности на 14%

Утвержденные мероприятия услуги «отведение сточных вод»:

- Замена участка  напорного коллектора от ФНС квартала АБВ в сторону  КГН

Утвержденный объем в натуральных показателях составляет 800 метров на общую сумму 136,2  млн. тенге.

Договор на выполнение мероприятия заключен, закуп материалов произведен на сумму 83,6  млн. тенге. Выполняются демонтажные работы

Финансирования инвестиционной программы осуществляется за счет собственных средств утвержденных в тарифе (амортизация и прибыль).

Ожидается улучшение производственных показателей  на 10%.

Снижение физического износа основных фондов на 5,09%.

Снижение потерь на 0,01%.

Снижение аварийности на 5,09%.

- Мероприятие по замене участка самотечного коллектора ф 500 мм под проезжей частью пр.Республики-пр.Момышулы будет выполнено во втором полугодии 2024 года.

- О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

по форме 2 согласно приложению 5 к Правилам

Приказами Департамента комитета по регулированию естественных монополий по Карагандинской области от 01.11.2019г. № 58, №59, №60, №61 и от 23.06.2023 года №61,62,66,68 для ТОО «Окжетпес-Т» утверждены тарифы на 2024 год:

- Передача и распределение тепловой энергии 1 704,98 тенге за Гкал без учета НДС;

- Снабжение тепловой энергии 1050,79 тенге за Гкал без учета НДС;

- Среднеотпусной тариф на теплоснабжение – 2 755,77 тенге за Гкал без  учета НДС;

- Отведение сточных вод: 40,81 тенге за м3 без  учета НДС

- Подача воды по распределительным сетям – 284,01 тенге за м3 без  учета НДС

в т.ч. с учетом дифференциации:

население 167,91 тенге за м3 без  учета НДС,

государственные организации 2 227,60 тенге за м3 без  учета НДС;

прочие юридические лица 270,19тенге за м3 без  учета НДС.

А также приказом ДКРЕМ от 01.10.2020 года  №46 утвержден тариф на услугу «передача и распределение электрической энергии»  в размере 2,39 тенге за 1 кВт*ч.

- О постатейном исполнении утвержденных ведомством уполномоченного органа тарифных смет за 1 полугодие 2020г.  по регулируемым   видам   услуг:

«Передача и распределение тепловой энергии»:

Исполнение:

- Затраты на производство товаров и предоставление услуг –54 %.

- Материальные затраты – 19%.

- Расходы на оплату труда – 75 %.

- Амортизация – 50%.

- Ремонт – 54 %.

- Расходы периода – 79%.

- Всего затрат на предоставление услуг – 56%.

«Снабжение тепловой энергии»

- Затраты на производство товаров и предоставление услуг – 65%.

- Расходы на оплату труда – 50 %.

- Прочие затраты – 65%.

- Расходы периода – 47%.

- Всего затрат на предоставление услуг – 65%.

«Подача воды по распределительным сетям (водоснабжение)»

- Затраты на производство товаров и предоставление услуг – 53%.

- Материальные затраты – 14%.

- Расходы на оплату труда – 97 %.

- Амортизация – 65%.

- Ремонт – 54 %.

- Прочие затраты – 48%.

- Расходы периода – 61%.

- Всего затрат на предоставление услуг 57%.

«Отведение сточных вод»

- Затраты на производство товаров и предоставление услуг – 49%.

- Материальные затраты – 9%.

- Расходы на оплату труда – 91 %.

- Амортизация – 83%.

- Ремонт – 44 %.

- Расходы периода – 45%.

- Всего затрат на предоставление услуг – 49%.

«Передача и распределение электрической энергии»

- Затраты на производство товаров и предоставление услуг – 68%.

- Материальные затраты – 67%.

- Ремонт – 28 %.

- Прочие затраты – 33%.

- Всего затрат на предоставление услуг – 71%.

Причины не исполнения: тарифные сметы утверждены на 12 месяцев, а факт исполнение за 6 месяцев. До конца 2024 года ТОО «Окжетпес-Т» планирует исполнить утвержденные статьи затрат в полном объеме.

- О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по форме 3 согласно приложению 5 к Правилам

Услуга «Передача и распределение тепловой энергии»

Показатель качества и надежности составляет 2,251%

Факт полугодия предшествующего отчетному периоду – 1,24%

Оценка соблюдения показателей надежности и качества – не достигнута

Услуга «Снабжение тепловой энергии»

Показатель качества и надежности составляет 0,2%

Факт полугодия предшествующего отчетному периоду – 0%

Оценка соблюдения показателей надежности и качества – не достигнута

Услуга «Подача воды по распределительным сетям»

Показатель качества и надежности составляет 34,5%

Факт полугодия предшествующего отчетному периоду – 16,7%

Оценка соблюдения показателей надежности и качества – не достигнута

Услуга «Отведение сточных вод»

Показатель качества и надежности составляет 14,63%

Факт полугодия предшествующего отчетному периоду – 5,76%

Оценка соблюдения показателей надежности и качества – не достигнута

- О достижении показателей эффективности деятельности ТОО «Окжетпес-Т» по форме 4 согласно приложению 5 к Правилам

Услуга «Передача и распределение тепловой энергии»

Показатель эффективности – 0,1116 Гкал

Факт полугодия предшествующего отчетному периоду – 0,059 Гкал

Оценка достижения показателей эффективности – не достигнута

Услуга «Снабжение тепловой энергии»

Показатель эффективности – 0,2 Гкал

Факт полугодия предшествующего отчетному периоду – 0 Гкал

Оценка достижения показателей эффективности – не достигнута

Услуга «Подача воды по распределительным сетям»

Показатель эффективности – 0,01222 м3

Факт полугодия предшествующего отчетному периоду – 0,1 м3

Оценка достижения показателей эффективности – не достигнута

Услуга «Отведение сточных вод»

Показатель эффективности – 0,011 м3

Факт полугодия предшествующего отчетному периоду – 0,01 м3

Оценка достижения показателей эффективности – не достигнута

По итогам 2024 года указанные выше показатели будут достигнуты на 100%

- Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии

В результате осуществления деятельности ТОО «Окжетпес-Т»  за первое полугодие 2024 года завершило с убытком в размере 690,9 млн. тенге. Динамика показателей характеризующих финансовое состояние, отражает недостаточную платежеспособность ТОО «Окжетпес-Т» по причине несоответствия уровня утвержденных тарифов для справедливого покрытия затрат.

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств 5 226,3 млн. тенге.

Доходы:  3 537,1 млн. тенге.

Расходы: 4 228,0 млн. тенге.

Убыток:   690,9 млн. тенге.

- Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2024 года

- Тепловая энергия (передача и распределение, снабжение): 666,4 тыс. Гкал;

- Подача воды по распределительным сетям  2 877,55   тыс.м3.

- Отведение сточных вод   10 561,57   тыс.м3.

- Передача и (или) распределение электрической энергии: 132 464,95   тыс. кВт*час.

- О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Для  жизнеобеспечения города на постоянной основе  проводится  разъяснительная работа с потребителями по оплате текущей и просроченной  задолженности:

- Судебные разбирательства и работа с нотариусами.

За отчетный период 2024 года нотариусам подано исполнительных надписей в отношении 711 задолжников на сумму 84 889 336 млн. тенге. Сумма,  взысканной задолженности составляет 2 931 836 млн.тенге. Количество исполненных исполнительных надписей составляет 40 на сумму 3 690 078 млн.тенге.

- Работа с потребителями.

2.1. Улучшение кассового обслуживания:

График работы РКЦ ул.Караганды, 45а: понедельник-пятница  С 8.00 до 17 00ч. без перерыва на обед.

2.2. В заключение соглашений об уплате долга в рассрочку:

2.3. Работа с должниками по месту их работы:

- ежемесячно направляются списки должников в бюджетные организации города, а также в частные организации.

- посещение должников по месту жительства,

- ежемесячно направляются письма с напоминанием о необходимости работы с должниками на предприятии и погашению долга юридическим лицам, во все бюджетные организации города.

2.4 Отключение потребителей за не оплаченные счета:

За отчетный период 2024 года были отключены от коммунальных услуг 2 511 потребителей. Сумма оплаченной задолженности составила 211,5 млн. тенге.

2.5 Самовольное подключение к инженерным сетям ТОО «Окжетпес-Т»:

За первое полугодие 2024 года было составлено 14 актов нарушения за подключение к услугам без разрешающих документов услугодателя. Оплаченная сумма за выявленные нарушения составила 0,98 млн.тенге.

  - Дополнительно:

- для удобства потребителей создана и ведется страничка в социальной сети в «Instagram» с объявлениями, публикациями о проделанной работе, ведется прямая связь вопрос-ответ с потребителями.

- на официальном сайте https://okjetpest.kz/  созданы разделы:

1)  о формировании платежных документов.

2) передачи показаний с приборов учета.

3) заказ опломбировки.

4) график снятия показаний с приборов учета

- внутри действующего программного обеспечения создана возможность автоматического обзвона потребителей о напоминании, об оплате коммунальных услуг и требованиям оплаты существующей задолженности.

- О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

Реализация  АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии).

Реализация ИИСКУВ (информационно-измерительная система коммерческого учета воды).

Реализация данных проектов позволит сократить сверхнормативные потери воды и электроэнергии, тем самым осуществить экономию денежных средств  предприятия.