Добрый день,

уважаемые участники публичных слушаний!

Сегодня мы все собрались с целью проведения ежегодного отчета об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности ТОО «Окжетпес-Т» перед потребителями и иными заинтересованными лицами за первое полугодие 2025 года.

- Общая информация о субъекте естественной монополии

ТОО «Окжетпес-Т» зарегистрировано в Управлении Юстиции города Темиртау Департамента юстиции  Карагандинской области за № 10100130849565 24 декабря 2015 года. Производственная деятельность начата с 1 апреля 2016 года на основании Постановления Акима города Темиртау Карагандинской области № 13/2 от 01.04.2016г.

Учредитель: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау» со 100% долей участия.

Закуп материалов, работ, услуг производится в соответствие с требованиями закона о государственных закупках.

Согласно Приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области (далее - ДКРЕМ и ЗК)   № 73-ОД от 27.04.2016г. «О внесении изменений в приказ Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Карагандинской области от 5 сентября 2006 года № 24-ОД «Об утверждении местного раздела Государственного регистра субъектов естественных монополий Карагандинской области» ТОО «Окжетпес-Т» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по видам деятельности:

- подача воды по распределительным сетям,

- отвод сточных вод,

- передача и распределение тепловой энергии,

- снабжение тепловой энергии,

ТОО «Окжетпес-Т» является основным поставщиком коммунальных  услуг, необходимых потребителям центральной, восточной и старогородской  частей г. Темиртау (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение), а также передачей и распределением электрической энергии для энергоснабжающих организаций, в том числе для нужд населения.

В структуре потребления услуг 67% приходится на физические лица, 33% потребляют юридические лица.  Большая часть оборудования и инженерных сооружений находится в эксплуатации более 50 лет, внутриквартальные магистрали – более 40 лет.

- Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по форме 1 согласно приложению 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 (далее - Правила)

Приказами Департамента комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики по Карагандинской области для ТОО «Окжетпес-Т» №188-ОД, №187-ОД, №189-ОД, №190-ОД от 27.11.2024 года утверждены инвестиционные программы на период 2025-2029 г.г.

Утвержденные мероприятия услуги «передача и распределение тепловой энергии» на 2025г.:

- Реконструкция ТМ №2 по пр. Строителей от пр. Республики до насосной станции ул. Ушинского.

Утвержденный объем в натуральных показателях составляет 1 600 метров на общую сумму 100,0 млн. тенге.

Финансирование данного мероприятия инвестиционной программы осуществляется за счет бюджетных средств.

Фактическое исполнение составляет 0%.

По данным ОЖКХ фактическое исполнение будет осуществлено во втором полугодии 2025г.

- Реконструкция ТМ №3 по пр. Металлургов вдоль 3 -го микрорайона от ТК-02 (Металлургов-Абая) до ТК-34 (пр. Республики)

Утвержденный объем в натуральных показателях составляет 795 метров на общую сумму 107,944 млн. тенге.

Финансирование данного мероприятия инвестиционной программы осуществляется за счет бюджетных средств.

Фактическое исполнение составляет 0%.

По данным ОЖКХ фактическое исполнение будет осуществлено во втором полугодии 2025г.

- Реконструкция ТМ №2а по ул. Амангельды от д.№7 6-го микрорайона до ТК-4а по ул. Темиртауская

Утвержденный объем в натуральных показателях составляет 1 820 метров на общую сумму 107,944 млн. тенге.

Финансирование данного мероприятия инвестиционной программы осуществляется за счет бюджетных средств.

Фактическое исполнение составляет 0%.

По данным ОЖКХ фактическое исполнение будет осуществлено во втором полугодии 2025г.

- Закуп а/техники: ГАЗЕЛЬ тентованная с электростанцией  на два поста

Утвержденный объем в натуральных показателях составляет 3 шт. на общую сумму 56,538 млн. тенге.

Финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет собственных средств, утвержденных в тарифе (амортизация и прибыль).

Ожидается улучшение производственных показателей на 3%.

Снижение физического износа основных фондов на 0,02%.

Снижение потерь на 0,001%.

Снижение аварийности на 0,3%

- Закуп выключателя TER_ VCB_ LD8_ SRF 21301029100000.

Исполнение данного мероприятия было перенесено по согласованию с ДКРЕМ с 2024 года на 2025 год

Утвержденный объем в натуральных показателях составляет 2 шт. на общую сумму 8,896 млн. тенге.

Договор на выполнение мероприятия заключен, закуп оборудования произведен на сумму 8,006 млн. тенге. Оборудование установлено.

Финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет собственных средств, утвержденных в тарифе (амортизация и прибыль).

Ожидается улучшение производственных показателей на 0,5%.

Снижение физического износа основных фондов на 0,2%.

Снижение потерь на 0,001%.

Снижение аварийности на 0,3%

Утвержденные мероприятия услуги «снабжение тепловой энергии»:

- Сервер HPE ML30 Gen11 (P65093-421).

Утвержденный объем в натуральных показателях составляет 1 шт. на общую сумму 0,846 млн. тенге.

- Компьютер HP ProDesk 400 G7MT (9CY18AV) + 23.8 HP P24v G4 (9TY24AA).

Утвержденный объем в натуральных показателях составляет 2 шт. на общую сумму 0,783 млн. тенге.

Финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет собственных средств, утвержденных в тарифе (амортизация и прибыль).

Данные мероприятия не выполнены, в связи с тем, что «Окжетпес-Т» планирует обратиться ДКРЕМ с заявкой для внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу.

Утвержденные мероприятия услуги «подача воды по распределительным сетям»:

- Реконструкция водовода Караганда-Темиртау со строительством повысительной насосной станции.

Утвержденный объем в натуральных показателях составляет 8 650 метров на общую сумму 52,12 млн. тенге.

Финансирование данного мероприятия инвестиционной программы осуществляется за счет бюджетных средств.

Согласно данных ОЖКХ денежные средства на исполнение проекта не выделены. Планируется корректировка мероприятий инвестиционной программы в сроки, установленные законодательством РК.

- Строительство системы обеззараживания воды гипохлоритом натрия (электролизным методом) для комплекса сооружений ТОО "Окжетпес-Т" по адресу: г. Темиртау, ул. Амангельды,102А.

Утвержденный объем в натуральных показателях составляет 1 шт. на общую сумму 20,0 млн. тенге.

Финансирование данного мероприятия инвестиционной программы осуществляется за счет бюджетных средств.

- Закуп насосного оборудования на насосную станцию Республики-Сейфуллина: насос Pedrollo108 с частотным преобразователем - первый комплект.

Утвержденный объем в натуральных показателях составляет 1 комплект на общую сумму 1,663 млн. тенге.

Финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет собственных средств, утвержденных в тарифе (амортизация и прибыль).

Данные мероприятия не выполнены, в связи с тем, что «Окжетпес-Т» планирует обратиться ДКРЕМ с заявкой для внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу.

Утвержденные мероприятия услуги «отведение сточных вод»:

- Строительство хоз-фекальной канализации к ИЖД квартала АБВ.

Утвержденный объем в натуральных показателях составляет 2000 метров на общую сумму 119,725 млн. тенге.

Договор на выполнение мероприятия заключен, закуп материалов произведен на сумму 83,6  млн. тенге. Выполняются демонтажные работы

Финансирование данного мероприятия инвестиционной программы осуществляется за счет бюджетных средств.

Фактическое исполнение составляет 0%.

По данным ОЖКХ фактическое исполнение будет осуществлено во втором полугодии 2025г.

- ФНС квартала АБВ: закуп вакуумного выключателя 10кВ.

Утвержденный объем в натуральных показателях составляет 4 шт. на общую сумму 15,159 млн. тенге.

Финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет собственных средств, утвержденных в тарифе (амортизация и прибыль).

Данные мероприятия не выполнены, в связи с тем, что «Окжетпес-Т» планирует обратиться ДКРЕМ с заявкой для внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу.

- О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

по форме 2 согласно приложению 5 к Правилам

Приказами Департамента комитета по регулированию естественных монополий по Карагандинской области от 20.12.2024г. № 229, №226, №227, №228 для ТОО «Окжетпес-Т» утверждены тарифы на 2025 год:

- Передача и распределение тепловой энергии 2 650,23 тенге за Гкал без учета НДС;

- Снабжение тепловой энергии 3 663,13 тенге за Гкал без учета НДС;

- Среднеотпусной тариф на теплоснабжение – 6 313,36 тенге за Гкал без учета НДС;

в т.ч. с учетом дифференциации:

население 2 893,56 тенге за м3 без учета НДС,

для бюджетных организаций 42 092,41 тенге за м3 без учета НДС;

прочие юридические лица 3 306,92 тенге за м3 без учета НДС.

- Отведение сточных вод: 45,34 тенге за м3 без учета НДС

- Подача воды по распределительным сетям – 314,65 тенге за м3 без учета НДС

в т.ч. с учетом дифференциации:

население 176,31 тенге за м3 без учета НДС,

для бюджетных организаций 3 294,83 тенге за м3 без учета НДС;

прочие юридические лица 297,21 тенге за м3 без учета НДС.

# О постатейном исполнении утвержденных ведомством уполномоченного органа тарифных смет за 1 полугодие 2025г.  по регулируемым   видам   услуг:

- «Передача и распределение тепловой энергии»:

Исполнение на:

- Затраты на производство товаров и предоставление услуг –46 %.

- Материальные затраты – 41%.

- Расходы на оплату труда – 53 %.

- Амортизация – 208%.

- Ремонт – 5 %.

- Расходы периода – 42%.

- Всего затрат на предоставление услуг – 45,52%.

- «Снабжение тепловой энергии»

- Затраты на производство товаров и предоставление услуг – 60%.

- Расходы на оплату труда – 53 %.

- Прочие затраты – 60%.

- Расходы периода – 48%.

- Всего затрат на предоставление услуг – 59%.

- «Подача воды по распределительным сетям (водоснабжение)»

- Затраты на производство товаров и предоставление услуг – 39%.

- Материальные затраты – 10%.

- Расходы на оплату труда – 53 %.

- Амортизация – 233,52%.

- Ремонт – 6%.

- Прочие затраты – 47%.

- Расходы периода – 47%.

- Всего затрат на предоставление услуг 39%.

- «Отведение сточных вод»

- Затраты на производство товаров и предоставление услуг – 37%.

- Материальные затраты – 28%.

- Расходы на оплату труда – 53 %.

- Амортизация – 78%.

- Ремонт – 5 %.

- Расходы периода – 48%.

- Всего затрат на предоставление услуг – 38%.

Причины не исполнения: тарифные сметы утверждены на 12 месяцев, а факт исполнения за 6 месяцев. До конца 2025 года ТОО «Окжетпес-Т» планирует исполнить утвержденные статьи затрат в полном объеме.

- О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по форме 3 согласно приложению 5 к Правилам

Не применимо к ТОО «Окжетпес-Т», так как тариф утвержден затратным методом

- О достижении показателей эффективности деятельности ТОО «Окжетпес-Т» по форме 4 согласно приложению 5 к Правилам

Не применимо к ТОО «Окжетпес-Т», так как тариф утвержден затратным методом

- Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии

В результате осуществления деятельности ТОО «Окжетпес-Т» за первое полугодие 2025 года завершило с прибылью в размере 1 728,2 млн. тенге. Причины появления прибыли объясняется тем, то компания не производила глобальных производственных затрат в отчетном периоде.

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств 997,568 млн. тенге.

Доходы: 5 228,7 млн. тенге.

Расходы: 3 500,5 млн. тенге.

Прибыль: 1 728,2 млн. тенге.

- Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2025 года

- Тепловая энергия (передача и распределение, снабжение): 649,02тыс. Гкал;

- Подача воды по распределительным сетям 2 891,772 тыс.м3.

- Отведение сточных вод 9 804,41 тыс.м3.

- О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Для  жизнеобеспечения города на постоянной основе  проводится  разъяснительная работа с потребителями по оплате текущей и просроченной задолженности:

- Судебные разбирательства и работа с нотариусами.

За отчетный период 2025 года вынесены нотариусом исполнительные надписи в отношении 1 031 должника на сумму 121,5 млн. тенге. Из них произведено оплат на сумму 74,7 млн. тенге.

- Работа с потребителями.

2.1. Улучшение кассового обслуживания:

График работы РКЦ ул. Караганды, 45а: понедельник-пятница с 8.00 до 17 00ч. без перерыва на обед.

2.2. Работа с должниками по месту их работы:

- ежемесячно направляются списки должников в бюджетные организации города, а также в частные организации.

- посещение должников по месту жительства,

- ежемесячно направляются письма с напоминанием о необходимости работы с должниками на предприятии и погашению долга юридическим лицам, во все бюджетные организации города.

2.3. Отключение потребителей за не оплаченные счета:

За отчетный период 2025 года были отключены от коммунальных услуг 92 потребителя. Сумма задолженности составила 47,9 млн. тенге, из них произведено оплат на сумму 15,5 млн. тенге.

3.     Дополнительно:

- на официальном сайте https://okjetpest.kz/  созданы разделы:

1)  о формировании платежных документов.

2) передачи показаний с приборов учета.

3) заказ опломбировки.

4) график снятия показаний с приборов учета

- внутри действующего программного обеспечения создана возможность автоматического обзвона потребителей о напоминании, об оплате коммунальных услуг и требованиям оплаты существующей задолженности.

- О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

С января 2025 года в отношении ТОО «Окжетпес-Т» начата процедура реабилитации.

В компетентных и уполномоченных государственных органах на согласовании находится план реабилитации предприятия.

ПРИМЕЧАНИЕ

Более подробно ознакомиться с деятельностью предприятия за 1 полугодие 2025 года вы можете на официальном интернет-ресурсе ТОО «Окжетпес-Т»: сайт https://okjetpest.kz в разделе «Полезная информация»